Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego

UMOWA NR ……………………… (projekt)

zawarta w dniu ………………….2026 r. w Poświętnem, pomiędzy Gminą Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, Regon 590648110, NIP 768 17 35 515

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Poświętne – Łukasza Jana Glimasińskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jadwigi Kośka

a

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” reprezentowanym przez::

……………………………………………………………………………………..

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy - kompleksowej usługi zaprojektowania i wykonania muralu na ścianie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Poświętnem.

- Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. ,,Radosny start – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Poświętne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

- Mural ma być wykonany na ścianie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Poświętnem ul. Szkolna 2a, 26-315 Poświętne (działka nr 670/2)

- Wykonanie przedmiotu zamówienia polega w szczególności na:

- przygotowaniu przez Wykonawcę projektu graficznego muralu, na podstawie wersji poglądowej projektu muralu zgłoszonej przez Wykonawcę w prowadzonym przez Zamawiającego Zapytaniu ofertowym – w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

- konsultacji projektu z Zamawiającym,

- wprowadzeniu zmian w projekcie na prośbę Zamawiającego oraz uzyskanie ostatecznej akceptacji projektu,

- zakupie przez Wykonawcę materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonania muralu oraz ich dostarczenie na miejsce wykonywania prac,

- przygotowanie muru pod wykonanie muralu (usunięcie spękań, nierówności, odpadających fragmentów, wyrównanie tynku, zagruntowanie, etc),

- wykonanie muralu na podstawie zaakceptowanego projektu na wskazanej przez Zamawiającego ścianie,

- przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do muralu.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem przeznaczonym na wykonanie muralu i nie wnosi 
w tym zakresie żadnych uwag.

- Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem budynku, na którego ścianie ma być wykonany mural będący przedmiotem umowy.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- W razie naruszenia postanowienia ust. 6 Zamawiający może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.

- Przed przystąpieniem do prac – Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla ostatecznego projektu muralu, pod rygorem odstąpienia od umowy.

§ 2

Termin realizacji

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31 lipca 2026r.

§ 3

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………….. zł netto + należny podatek VAT ……………….%, co daje całkowitą kwotę w wysokości …………………….zł brutto, (słownie: …………………………………………………..).

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę usługi po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzony przez Zamawiającego, stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Należność za wykonane prace regulowana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy 
nr  ……………………………w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez Zamawiającego wraz z podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym. W przypadku gdy Wykonawca jest płatnikiem VAT podaje nr konta bankowego zgłoszony w Urzędzie Skarbowym.

Zamawiający informuje, że w związku z wnioskiem o dofinansowanie zadania dokona płatności za zamówienie w terminie 08.2026 po otrzymaniu środków pieniężnych.

- Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT lub rachunek bankowy wskazany na fakturach nie będzie znajdował się na Białej liście podatników VAT – Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wykazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

- Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.

§ 4

KSeF

Zasady wystawiania i doręczania faktur oraz regulowania wynagrodzenia przy użyciu krajowego systemu e-faktur

- Od dnia, w którym stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie się dla Wykonawcy obowiązkowe, faktury będą wystawiane i doręczane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

- Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury ustrukturyzowanej, z zastrzeżeniem ust. 7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wyłącznie faktury ustrukturyzowane wystawione w sposób uwzględniający postanowienia niniejszego paragrafu będą uznawane za doręczone Zamawiającemu i będą stanowić podstawę dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego.

- Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawcę będą zawierać następujące dane Zamawiającego (w ramach struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej):

w polu „Podmiot2”:

nazwa: Gmina Poświętne

NIP nabywcy: 768-17-35-515

adres nabywcy: 26-315 Poświętne, ul. Akacjowa 4

w polu „Podmiot3”:

nazwa: Urząd Gminy Poświętne

NIP odbiorcy: 768 13 08 374

adres: ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne

a także oznaczenie roli, w jakiej występuje Podmiot3, tj.: odbiorca faktury (JST – odbiorca).

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie niniejszej umowy za dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiającemu uznawać się będzie dzień przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę (tzw. numer KSeF) pod warunkiem wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposób uwzględniający zasadę wskazaną w ust. 3.

- Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur ustrukturyzowanych w sposób nieuwzględniający zasady wskazanej w ust. 3, przewidziane terminy płatności nie rozpoczynają się (nie zaczynają biec) do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty tak wystawionych faktur ustrukturyzowanych i ich doręczenia Zamawiającemu, które to korekty będą uwzględniały zasadę określoną w ust. 3.

- W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystąpi:

  - niedostępność KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

  - awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług,

  - awaria całkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług,

- Termin płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego ulega wydłużeniu o czas (okres) niedostępności KSeF, awarii KSeF lub awarii całkowitej KSeF. Okres ten zaokrągla się wzwyż do pełnego dnia kalendarzowego.

- W przypadku, gdy ze względu na wystąpienie sytuacji, o których mowa w ust. 6 (niedostępność KSeF, awaria KSeF, awaria całkowita KSeF) Wykonawca nie będzie miał możliwości wystawienia i doręczenia faktury przy użyciu KSeF, faktury będą wystawiane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami regulującymi skutki wystąpienia takich sytuacji. W takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) będą doręczane na adres poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@poswietne.pl Termin płatności w odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury (wizualizacji faktury) przez Zamawiającego przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pod warunkiem, że faktura zawiera dane Zamawiającego, o których mowa w ust. 3. W przeciwnym wypadku termin płatności nie rozpoczyna się (nie zaczyna biec) do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty wystawionej faktury, która to korekta będzie uwzględniać dane Zamawiającego wskazane w ust. 3.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zrealizowanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i najwyższą starannością oraz wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów i norm;

- przygotowanie powierzchni, na której malowany będzie mural;

- zapewnienie niezbędnych materiałów dostosowanych do prac malarskich elewacji budynków oraz do powierzchni, na której będą wykorzystane;

- bezwzględne przestrzeganie zaleceń technologicznych określonych przez producenta materiału przy wykonywaniu robót. Zalecenia te zawarte są w opracowanych przez producentów Kartach Technicznych materiałów, informatorach i innych upublicznionych przez producenta zaleceniach.

- zabezpieczenie terenu, na którym realizowany jest przedmiot umowy oraz zabezpieczenie materiałów, sprzętu i narzędzi przez cały okres realizacji przedmiotu umowy;

- wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, z wykorzystaniem materiałów własnych oraz przy pomocy urządzeń, którymi dysponuje Wykonawca;

- właściwe zabezpieczenie prowadzonych prac;

- wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, które posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty;

- wykonanie muralu z zastosowaniem farb fotokatalicznych (antysmogowych) lub materiałów równoważnych o właściwościach redukujących zanieczyszczenia powietrza, przeznaczonych do stosowania na elewacjach zewnętrznych, posiadających wymagane atesty, deklaracje właściwości użytkowych oraz dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie;

- pozostawienie terenu wykonywania przedmiotu umowy w stanie uprzątniętym po zakończeniu prac każdego dnia realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 oraz informowania Zamawiającego o ewentualnych zdarzeniach siły wyższej (np. warunki pogodowe) stanowiących przeszkody w terminowej realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa 
w czasie wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane działalnością Wykonawcy 
i powstałe podczas wykonywania przedmiotu umowy, jak również za roszczenia cywilnoprawne osób trzecich spowodowane działalnością Wykonawcy w trakcie realizacji umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady lub usterki powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania malowania muralu w obrębie malowanej powierzchni muralu zmniejszające wartość lub jakość techniczną wspomnianej ściany.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązany jest wskazać Wykonawcy ścianę, na której ma być wykonany mural.

- Zamawiający zobowiązany jest do terminowej wypłaty ustalonego wynagrodzenia.

§ 7

Oświadczenia Wykonawcy

- Wszelkie prawa majątkowe do muralu – w tym projektów, rysunków, etc. przechodzą na Zamawiającego z chwilą zapłaty wynagrodzenia.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy całości praw, na pełen czas trwania tych praw, bez jakichkolwiek ograniczeń, w tym:

  - terytorialnych,

  - dotyczących docelowej grupy odbiorców dzieła,

  - dotyczących jakości, form i technik wykorzystania dzieła.

- W szczególności na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe w postaci prawa do wyłącznego korzystania z dzieła i rozporządzania nim na wszystkich wskazanych w ustawie o prawach autorskich oraz znanych w chwili wykonania dzieła polach eksploatacji w tym:

  - wydawania dzieła lub jego fragmentów w dowolnej formie:

  - utrwalania dzieła lub jego fragmentów w dowolnej formie lub wprowadzania do pamięci komputerów;

  - zwielokrotniania dzieła lub jego fragmentów, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i cyfrową;

  - wprowadzania dzieła lub jego fragmentów do obrotu

  - wykorzystanie dzieła do wszelkich interpretacji dźwiękowych lub filmowych i wprowadzanie do obrotu tych interpretacji na wszelkiego rodzaju nośnikach lub w postaci sublicencji;

  - najmu lub użyczenia wydanych egzemplarzy publikacji zawierających dzieło lub jego fragmenty, zarówno pod tytułem darmowym, jak i odpłatnie, bez względu na charakter użytku (prywatny, komercyjny);

  - publicznego udostępniania (rozpowszechniania) dzieła lub jego fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez wprowadzanie zapisu utworu do pamięci komputera, multiplikacji tego zapisu techniką cyfrową 
w sieciach komputerowych bez względu na ilość serwerów, w tym eksploatacji w sieciach komputerowych przewodowych i bezprzewodowych, w szczególności w Internecie;

  - wystawiania na wystawach wydanych przez Wydawcę egzemplarzy publikacji zawierających dzieła lub jego fragmenty;

  - oferowania dzieła do sprzedaży, w szczególności poprzez zamieszczanie fragmentów dzieła 
w publikacjach reklamowych;

  - udzielania licencji na korzystanie z dzieła lub jego interpretacji dźwiękowych i filmowych przez inne podmioty na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej Umowie.

- W przypadku częściowego odstąpienia od umowy – prawa autorskie przechodzą na Zamawiającego 
w odpowiedniej części.

§ 8

Odbiór

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do akceptacji/odbioru każdego z etapów przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć termin odbioru wykonanego muralu.

- Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia, Zamawiający sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy.

- Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

- Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki dające się usunąć, to Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy termin na ich usunięcie, po czym strony dokonają bezusterkowego odbioru danego etapu przedmiotu umowy.

- Data dokonania bezusterkowego odbioru ostatniego etapu przedmiotu umowy, tj. wykonania dzieła po usunięciu wad i usterek (o ile takie wystąpią) jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy, od której zaczynają biec terminy rękojmi i gwarancji.

§ 9

Kary umowne

    - Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może Wykonawcy naliczyć kary umowne w następujących sytuacjach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w każdym przypadku jednak nie więcej niż 15 % wynagrodzenia umownego brutto;

- za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze poszczególnych etapów umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, w każdym przypadku jednak nie więcej niż 15 % wynagrodzenia umownego brutto;

- za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto.

- Czas realizacji przedmiotu umowy może ulec adekwatnemu wydłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, a w szczególności gdy na przeszkodzie stanie siła wyższa tj. wydarzenia losowe znajdujące się poza wolą stron, wypadki  i utrudnienia komunikacyjne, wojna czy działania wojenne, mobilizacja lub ogólny stan gotowości wojskowej, nadzwyczajne działania przyrody (nie dotyczy to typowych zjawisk atmosferycznych); decyzje administracyjne nakazujące demontaż lub zamalowanie murali, bądź inne okoliczności o podobnie wyjątkowym charakterze, pod warunkiem, że zdarzenie takie niezależne jest od każdej ze stron, jej podwykonawców i dostawców. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wyżej wymienione przeszkody Zamawiającemu.

- Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z tytułu przedłożonej faktury o wysokość kary umownej określonej w wystawionej nocie obciążeniowej.

- Uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia ww. kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady lub usterki w tym zmniejszające wartość lub estetykę wykonanego przedmiotu umowy powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania muralu tylko w obrębie malowanej powierzchni muralu.

- Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres co najmniej 48 miesięcy liczone od daty podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru muralu. W ramach niniejszych postanowień Wykonawca gwarantuje, że przez w/w okres po wykonaniu muralu, zachowa on swoje właściwości estetyczne, a w szczególności, że farba, którą mural zostanie wykonany nie będzie ulegać odbarwieniu

3. O wykryciu wady lub usterki Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę, z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wady lub usterki.

- Usunięcie wady lub usterki będzie każdorazowo stwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Okres gwarancji i rękojmi ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

- W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany dokonywane są w ramach wynagrodzenia umownego. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z naprawami lub wymianami.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu – na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca pokryje koszty usunięcia wad i usterek wynikłe ze zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej.

- Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń Zamawiającego zgłoszonych w ramach rękojmi lub gwarancji na zasadach określonych niniejszą umową oraz przepisami Kodeksu cywilnego.

- Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza umowa.

Zamawiający ma prawo do usunięcia muralu (np. przez jego zamalowanie) w każdym czasie bez roszczeń ze strony Wykonawcy. W przypadku usunięcia muralu przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi – uprawnienia z tego tytułu wygasają.

§ 11

Odstąpienie od umowy

      - Poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w ciągu 30 dni od zaistnienia zdarzeń wymienionych w pkt 1, 2 i 4 lub od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na dokonanie naprawy w przypadku wymienionym w pkt 3, jeśli Wykonawca:

- nie podjął wykonania obowiązków wynikających z umowy w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na teren realizacji przedmiotu umowy;

- przerwał wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – 
z wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą – zaś przerwa będzie trwała dłużej niż 3 dni;

- realizuje przedmiot umowy niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania przedmiotu umowy 
i nie dokonał ich naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- realizuje przedmiot umowy bez akceptacji Zamawiającego i nie przystępuje do właściwego wykonania prac w ciągu 5 dni od daty wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego.

      - W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego:

- Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych,

- Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) protokół inwentaryzacji stanu realizacji przedmiotu umowy w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane wykonanie przedmiotu umowy w zakresie uzgodnionym przez strony, a następnie protokolarnie przekaże Zamawiającemu teren, na którym realizowany jest przedmiot umowy wraz z materiałami zakupionymi z udzielonej przez Zamawiającego zaliczki. Do czasu przekazania Zamawiającemu stanu realizacji przedmiotu umowy protokołem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi protokołu inwentaryzacji realizacji przedmiotu umowy w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do sporządzenia takiego protokołu jednostronnie.

- Strony rozliczą poniesione przez Wykonawcę nakłady oraz wynagrodzenie za wykonaną część prac 
z uwzględnieniem konieczności i kosztów dokończenia dzieła przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy.

      - W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić z uwzględnieniem zasad wskazanych w ust. 2.

§ 12

Dostęp do informacji publicznej

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych 
w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, 
a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również w zakresie firmy.

§ 13

Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej zwanego RODO informuję, że:

  - Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Poświętne (adres: ul. Akacjowa 4 26-315 Poświętne, e-mail: poswietne@poswietne.pl, nr tel.+48(44)756-40-34).

  - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

  - Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym 
z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2024 r. poz. 1320), tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.).

  - Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  - W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

  - Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  - Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych (RODO);

  - Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  - W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.

  - Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, 
o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

  - Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

  - Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, 
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

  - Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.

  - Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj.: podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych 
i bezpieczeństwo IT, dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług informatycznych 
w zakresie systemów księgowo-ewidencyjnych, usługodawcom z zakresu księgowości, dostawcy strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, dostawcy usług informatycznych w zakresie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostce, dostawcy usług hostingu poczty mailowej 
w przypadku korespondencji prowadzonej drogą mailową, dostawcy usług brakowania bądź archiwizowania dokumentacji i nośników danych, a także m.in. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych lub doradztwa prawnego, jak również podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania o każdej zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję przesłaną na adres wskazany w umowie. Obowiązek trwa przez cały okres trwania gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na osoby trzecie bez pisemnej zgody obu stron.

- Wykonawca odpowiada w stosunku do Zamawiającego za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za własne działania lub solidarnie za zaniechania, za działania i zaniechania osób trzecich, którymi posługuje się przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, tym także na terenie obiektu, na którym realizowany jest przedmiot umowy i na terenach z nim sąsiadujących oraz innych zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji umowy i zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

- Sprawy sporne powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany warunków umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

- Niezależnie od innych postanowień umowy - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji  w zakresie wydłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających ze względów technologicznych prowadzenie prac, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, 
z zastrzeżeniem, że okres wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi  w okresie trwania przerw w realizacji prac spowodowanych ww. warunkami pogodowymi  i przerwy te zostaną niezwłocznie po ich zaistnieniu zgłoszone Zamawiającemu.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							 WYKONAWCA: